**Утверждаю**

**Генеральный директор ООО «Водоканалжилсервис»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рябинин**

**ПЛАН**

**подготовки жилого фонда ООО «Жилсервис № 2» к работе в зимних условиях 2017-2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Наименование и вид работ** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** |
| Ул. Сапожникова д.№3. | **2017г.**  Замена труб канализации, установка дрен.насосов в подвале  Ремонт и прочистка водоподогревателя  Ремонт крылец  Промывка системы отопления | 1 кв.  2 кв.  2 кв.  3 кв. | Журин Д.В.  Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Юбилейная д.№4. | **2017г.**  Текущий ремонт кровли  Замена труб подвода холодной и горячей воды к водоподогревателю  Ремонт входной площадки  Промывка системы отопления | 2-3 кв.  2-3 кв.  2 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Журин Д.В.  Косыгин В.Е  Коновалов С.Е. |  |

Главный инженер: Косыгин В.Е.