**Утверждаю**

**Генеральный директор ООО «Водоканалжилсервис»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рябинин**

**ПЛАН**

**подготовки жилого фонда ООО «Жилсервис № 2» к работе в зимних условиях 2017-2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Наименование и вид работ** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** |
| Ул. Сапожникова д.№3. | **2017г.**Замена труб канализации, установка дрен.насосов в подвалеРемонт и прочистка водоподогревателяРемонт крылецПромывка системы отопления | 1 кв.2 кв.2 кв.3 кв. | Журин Д.В.Коновалов С.Е.Косыгин В.Е.Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Юбилейная д.№4. | **2017г.**Текущий ремонт кровлиЗамена труб подвода холодной и горячей воды к водоподогревателюРемонт входной площадкиПромывка системы отопления | 2-3 кв.2-3 кв.2 кв.2 кв. |  Косыгин В.Е.Журин Д.В.Косыгин В.ЕКоновалов С.Е. |  |

 Главный инженер: Косыгин В.Е.